## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОАГАНСК

#### Нижневартовского района

#### Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________                                                                                                                      № ____

п.г.т.Новоаганск

## О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 21.06.2011 № 64 «Об утверждении муниципальной адресной программы муниципального образования городское поселение Новоаганск по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-2013 годы»

С целью уточнения мероприятий муниципальной адресной программы:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения  от 21.06.2011 № 64 «Об утверждении муниципальной адресной программы муниципального образования городское поселение Новоаганск по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-2013 годы»:

1.1. Пункт 3 постановления и далее по тексту изложить в новой редакции:

«3. Общий объем необходимого финансирования программы составит        51562,5 тыс. руб., из них:

в 2011 году – 19000,0 тыс. руб.;

в 2012 году -  13694,1 тыс. руб.;

в 2013 году -  18868,4 тыс. руб.;

в том числе:

за счет средств бюджета округа:

в 2011 году – 5817,4 тыс. руб.;

в 2012 году -  10519,8 тыс. руб.;

в 2013 году -  14735,6 тыс. руб.

за счет средств бюджета района:

в 2011 году – 11282,6 тыс. руб.;

в 2012 году -  0,00 тыс. руб.;

в 2013 году -  0,00 тыс. руб.

за счет средств поселения:

в 2011 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2012 году -  2171,6тыс. руб.;

в 2013 году -  2885,0 тыс. руб.

за счет собственных средств собственников помещений многоквартирного дома и (или) заемных средств объединений собственников жилья:

в 2011 году – 1900,0 тыс. руб.

в 2012 году -  1002,8 тыс. руб.;

в 2013 году -  1247,7 тыс. руб.

Источником финансирования программы являются денежные средства:

- бюджета автономного округа;

- местных бюджетов;

-собственных средств граждан и заемных средств объединений собственников жилья.

Объемы финансирования программы на 2011 - 2013 годы подлежат корректировке в течение финансового года исходя из возможностей местных бюджетов, бюджета автономного округа путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Ежегодные объемы финансирования программы уточняются при составлении и уточнении бюджета поселения на соответствующий финансовый год. Предельные объемы ассигнований утверждаются в бюджете поселения ежегодно решением о бюджете на очередной финансовый год  и плановый период.

Финансирование программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации окружных программ путем заключения соглашений о реализации программ.

1.2. Раздел  « Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности» Паспорта  «Муниципальной адресной программы муниципального образования городское поселение Новоаганск по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции:

| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально - экономической эффективности | Увеличение доли общей площади многоквартирных домов, в которых проведён комплексный ремонт, в общей площади многоквартирных домов, с физическим износом от 31 до 70 процентов – 11,8%. Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственниками принято решение о выборе способа управления посредством товариществ собственников жилья – до 34%. Сохранение доли софинансирования за счет средств собственников и заемных средств объединений собственников жилья на уровне 10%. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, в том числе капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - до 35,7%. |
| --- | --- |

1.2. Приложение к муниципальной адресной программе  изложить  согласно приложениям 1,2,3,4.

2. Начальнику отдела  финансов администрации поселения Т.Т. Черных, исходя из общего объема финансирования программы при уточнении бюджета поселения, предусмотреть предельный объем ассигнований для включения программы в перечень целевых программ городского поселения Новоаганск, подлежащих финансированию.

3. Отделу организации деятельности администрации городского поселения Новоаганск ( Коренько Н.В.):

внести информационную справку в оригинал постановления администрации городского поселения от 21.06.2011 № 64;

опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить его  на веб-сайте поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

П.И. Деревянко

Приложение  1

к муниципальной адресной программе муниципального образования городского поселения Новоаганск по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 – 2013 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной адресной программе муниципального образования городское поселение Новоаганск по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 – 2013 годы

| № п/п | Мероприятия Программы | Муниципальный заказчик | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЦЕЛЬ 1. Улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности |
| Задача. Увеличение доли общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70 процентов |
| Муниципальное образование городское поселение Новоаганск |
| 1. | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Береговая, д. 7 | товарищества собственников жилья , жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализиро-ванные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 19000,0 | 19000,0 | 0,00 | 0,00 | Всего по мероприятию |
|  |  |  |  | 5817,4 | 5817,4 | 0,00 | 0,00 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 11282,6 | 11282,6 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  | 1900,0 | 1900,0 | 0,00 | 0,00 | собственные средства граждан и заемные средства объединений собственников жилья |
| 2. | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу : пгт. Новоаганск, ул. Мира, д.3 | товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализиро-ванные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации; муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-го строительства по застройке Нижневартовского района» | 2012 год | 1 822,5 | 0 | 1 822,5 | 0,00 | Всего по мероприятию |
|  |  |  |  | 1312,2 | 0 | 1 312,2 | 0,00 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 328,0 | 0 | 328,0 | 0,00 | бюджет поселения |
|  |  |  |  | 182,2 | 0 | 182,2 | 0 | собственные средства граждан и заемные средства объединений собственников жилья |
| 3. | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу : пгт. Новоаганск, ул. Мира, д.4 | товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализиро-ванные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2012 год | 2 102,9 | 0 | 2 102,9 | 0,00 | Всего по мероприятию |
|  |  |  |  | 1514,1 | 0 | 1 514,1 | 0,00 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 378,5 | 0 | 378,5 | 0,00 | бюджет поселения |
|  |  |  |  | 210,3 | 0 | 210,3 | 0 | собственные средства граждан и заемные средства объединений собственников жилья |
| 4 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу : пгт. Новоаганск, ул. Мира, д.7 | товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализиро-ванные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 2012 год | 1 822,5 | 0 | 1 822,5 | 0,00 | Всего по мероприятию |
|  |  |  |  | 1 312,2 | 0 | 1 312,2 | 0,00 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 328,0 | 0 | 328,0 | 0,00 | бюджет поселения |
|  |  |  |  | 182,2 | 0 | 182,2 | 0 | собственные средства собственников помещений и заемные средства объединений собственников жилья |
| 5 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу : пгт. Новоаганск, ул. Мира, д.8 | товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализиро-ванные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 2012 год | 1 822,5 | 0 | 1 822,5 | 0,00 | Всего по мероприятию |
|  |  |  |  | 1 312,2 | 0 | 1 312,2 | 0,00 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 328,0 | 0 | 328,0 | 0,00 | бюджет поселения |
|  |  |  |  | 182,2 | 0 | 182,2 | 0 | собственные средства собственников помещений и заемные средства объединений собственников жилья |
| 6 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу : пгт. Новоаганск, ул. Техснаб, 77 | товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализиро-ванные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 2012 год | 2 457,0 | 0 | 2 457,0 | 0 | Всего по мероприятию |
|  |  |  |  | 1769,0 | 0 | 1 769,0 | 0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 442,2 | 0 | 442,2 | 0 | бюджет поселения |
|  |  |  |  | 245,8 | 0 | 245,8 | 0 | собственные средства собственников помещений и заемные средства объединений собственников жилья |
| 7 | Капитальный ремонт многоквартирных домов по адресу: ул. Транспортная, д.3. | товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализиро-ванные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 2013 год | 4 245,1 | 0,00 | 0,00 | 4 245,1 | Всего по мероприятию |
|  |  |  |  | 3056,5 | 0,00 | 0,00 | 3056,5 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 764,1 | 0,00 | 0,00 | 764,1 | бюджет поселения |
|  |  |  |  | 424,5 | 0,00 | 0,00 | 424,5 | собственные средства собственников помещений и заемные средства объединений собственников жилья |
| 8 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Береговая, д.9 | товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализиро-ванные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 2013 год | 4166,7 | 0,00 | 0,00 | 4166,7 | Всего по мероприятию |
|  |  |  |  | 3000,0 | 0,00 | 0,00 | 3000,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 750,0 | 0,00 | 0,00 | 750,0 | бюджет поселения |
|  |  |  |  | 416,7 | 0,00 | 0,00 | 416,7 | собственные средства собственников помещений и заемные средства объединений собственников жилья |
| 9 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Магылорская, д.8 | товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализиро-ванные потребительские кооперативы многоквартирных домов, управляющие организации; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 2013 год | 4065,6 | 0 | 0 | 4065,6 | Всего по мероприятию |
|  |  |  |  | 2927,2 | 0 | 0 | 2 927,2 | бюджет автономного округа | 0,00 | 3000,0 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 731,8 | 0 | 0 | 731,8 | бюджет поселения |
|  |  |  |  | 406,6 | 0 | 0 | 406,6 | собственные средства собственников помещений и заемные средства объединений собственников жилья |
| Итого по мероприятию | 41504,7 | 19000,0 | 10027,4 | 12 477,3 |  |
| Задача 2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по адресу:(ул. Береговая, д,4- ул. Береговаяд.5); (ул. Береговая, д.6- ул. Береговая, д.7); ул. Мира, д.5; (ул. Мелик-Карамова, д.3- ул.Мелик -Карамова, д.4); ул.Мелик-Карамова, д.5. | муниципальное образование городское поселение, МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района». | 2012 -2013 годы | 10057,8 | 0,00 | 3300,1 | 5751,9 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  | 0,00 | 366,7 | 639,1 | бюджет поселения |
| Итого по мероприятию: | 10057,8 | 0,00 | 3666,8 | 6391,0 |  |
| Итого |  | 31072,8 | 5817,4 | 10519,8 | 14 735,6 | бюджет автономного округа |
|  |  | 11282,6 | 11282,6 | - | - | бюджет района |
|  |  | 5056,6 | - | 2171,6 | 2 885,0 | бюджет поселения |
|  |  | 4150,5 | 1900,00 | 1002,8 | 1 247,7 | собственные средства граждан и заемные средства объединений собственников жилья |
| Всего |  | 51562,5 | 19000,0 | 13694,1 | 18868,4 |  |

Приложение  2

к муниципальной адресной программе муниципального образования городского поселения Новоаганск по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 – 2013 годы

Планируемые показатели

муниципальной адресной программе муниципального образования городское поселение Новоаганск по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 – 2013 годы

| Наименование показателей результатов | Един. измер | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество многоквартирных домов | ед. | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 1.2. Общая площадь жилищного фонда, всего | кв.м | 0 | 817,0 | 4757,7 | 3215,4 | 8790,1 |
| 2. Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов с физическим износом от 31 до 70 процентов | проценты | 0 | 1,1 | 6,2 | 4,3 | 11,8 |
| 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственниками принято решение о выборе способа управления посредством товариществ собственников жилья | проценты | 0 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 4. Доля софинансирования за счет средств собственников и заемных средств объединений собственников жилья | проценты | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 6. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству | проценты | 0 | 0 | 14,3 | 21,4 | 35,7 |

Приложение  3

к муниципальной адресной программе муниципального образования городского поселения Новоаганск по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 – 2013 годы

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках муниципальной адресной программы муниципального образования городское поселение Новоаганск  на 2011 – 2013 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета автономного округа | за счет средств бюджета муниципального образования | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | пгт. Новоаганск, ул. Береговая д.7 | 1975 | - | брус | 2 | 3 | 817,0 | 732,6 | 365,8 | 37 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, фундамента, отмосток Замена нижних венцов стен, ограждающих конструкций, утепление фасада | 19000000 | 5817400 | 11282600 | 1900000 | 23255 | 17640 | 2011 |
| 2 | пгт. Новоаганск, ул. Мира, д.3 | 1986 | - | брус | 2 | 3 | 816,2 | 736,0 | 311,6 | 29 | Ремонт крыши | 1822491,12 | 1312193,61 | 328048,4 | 182249,11 | 2233 |  | 2012 |
| 3 | пгт. Новоаганск, ул. Мира, д.4 | 1983 | - | брус | 2 | 3 | 804,6 | 720,3 | 720,3 | 29 | Ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия, установка общедомовых приборов учета | 2102947,39 | 1514122,12 | 378530,53 | 210294,74 | 26134 |  | 2012 |
| 4 | пгт. Новоаганск, ул. Мира, д.7 | 1982 | - | брус | 2 | 3 | 799,8 | 725,4 | 725,4 | 33 | Ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия | 1822491,12 | 1312193,61 | 328048,4 | 182249,11 | 22789 |  | 2012 |
| 5 | пгт. Новоаганск, ул. Мира, д.8 | 1983 | - | брус | 2 | 3 | 803,8 | 728,0 | 404,4 | 37 | Ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия | 1822491,12 | 1312193,61 | 328048,4 | 182249,11 | 2267 |  | 2012 |
| 6 | пгт. Новоаганск, ул. Техснаб, д.77 | 2002 | - | Жб.панели | 2 | 3 | 1533,3 | 1413,4 | 1243,6 | 61 | Ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия, установка общедомовых приборов учета | 2456979,25 | 1768997,05 | 442224,27 | 245757,93 | 1602 |  | 2012 |
| 7 | пгт. Новоаганск, ул. Транспортная д.3 | 2003 | - | Жб.панели | 3 | 3 | 2268,4 | 2088,3 | 2001 | 82 | Ремонт кровли мансардного этажа с его утеплением, замена оконных блоков, ремонт подъездов, фасада, инженерных коммуникаций подвала | 3738000 507094 | 2691360 365 108 | 672840 91 277 | 373800 50 709 | 1648 |  | 2013 |
| 8 | пгт. Новоаганск, ул. Береговая,д.9 | 1972 | - | брус | 2 | 1 | 577,4 | 545,7 | 210,0 | 24 | Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, холодной воды, ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия, фасада | 4166670 | 3000000 | 750000 | 416670 | 7216 |  | 2013 |
| 9 | Пгт. Новоаганск, ул. Магылорская,д.8 | 1989 |  | брус | 1 | 2 | 369,6 | 319,9 | 249,3 | 21 | Утепление и ремонт фасада, ремонт кровли с утеплением чердачного перекрытия, ремонт подъездов, инженерных сетей, установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, холодной воды | 4 065 600 | 2 927 232 | 731 808 | 406 560 | 11000 |  | 2013 |
| Итого по МО | 8790,1 | 8009,6 | 6231,4 | 353 | X | 41504764 | 22020800 | 15333425 | 4150539 |  |  | X |

Приложение  4

к муниципальной адресной программе муниципального образования городского поселения Новоаганск по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 – 2013 годы

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках муниципальной адресной

программы муниципального образования городское поселение Новоаганск на 2011-2013 годы

| №пп | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе установка коллективных приборов учета и узлов учета | Ремонт крыши | Ремонт подъездов ( прочее) | Ремонт подвальных помещений, перекрытия | Утепление и ремонт фасадов | Ремонт фундаментов | Ремонт или замена лифтового оборудования лифто-вого обору-дования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб | руб | кв.м | руб | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | пгт. Новоаганск, ул. Береговая, 7 | 19000000 | 4 024 297 | 770 | 1 722 454 | 3 | 9 042112 | 416 | 1158675 | 620 | 2487935 | 416 | 564 527 | - |  |
| 2 | пгт. Новоаганск, ул. Мира, 3 | 1 822 491,12 |  | 745 | 1 822 491,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3 | пгт. Новоаганск, ул. Мира,4 | 2 102 947,39 | 280 456,27 | 745 | 1 822 491,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 4 | пгт. Новоаганск, ул. Мира,7 | 1 822 491,12 |  | 745 | 1 822 491,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 5 | пгт. Новоаганск, ул. Мира,8 | 1 822 491,12 |  | 745 | 1 822 491,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пгт. Новоаганск, ул. Техснаб,77 | 2 456 979,25 | 280 456,27 | 1132 | 2 176 522,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пгт. Новоаганск, Транспортная ,3 | 3 738 000 507 094 | 76 573 | 1377 | 3 738 000 | 3 | 105 271 | 756 | 57569 | 883 | 267681 |  |  |  |  |
| 8 | пгт. Новоаганск, ул. Береговая, 9 | 4 166 670 | 191 783 | 421,4 | 1 305 744 |  | 197 236 |  |  | 381,5 | 2 55 393 |  | 116 514 |  |  |
| 9 | Пгт. Новоаганск, ул.Магылорская,8 | 4 065 600 | 905 245 | 472 | 1 259 306 | 2 | 408 132 |  |  | 220,5 | 1492 917 |  |  |  |  |
|  | Итого: | 41 504 764 | 5 758 810,54 |  | 17 491 991,46 |  | 9 752 751 |  | 1 216 244 |  | 6 603 926 |  | 681 041 |  |  |

# Text boxes

ПРОЕКТ