Приложение к постановлению

от ____________ № ____

| 2 | Перечень инвестиционных проектов ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" на период 2018-2022 годы |
| --- | --- |
|  |  |  | Итого тыс. руб. | Факт 2018 год тыс. руб. | Факт 2019 год тыс. руб. | План 2020 год тыс. руб. | План 2021 год тыс. руб. | План 2022 год тыс. руб. |
| 2.1 | Сети электроснабжения с ВЛ- 6 кВ, КЛ - 0,4 кВ, ТП объекта "Детский сад на 200 мест" в пгт..Новоаганск |  | 4 680,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | - | - |
| 2.2 | ЛЭП 6 кВ с БКТП 6/0,4 кВ для электроснабжения объекта "Газовая котельная в с. Варьеган Нижневартовского района" |  | 6 120,00 | 4 040,00 | 2 060,00 | 20,00 | - | - |
| 2.3 | Электроснабжение II этапа строительства объекта Двухцепная ЛЭП-6 кВ, БКТП 6/0,4 кВ Истоминская в пгт. Новоаганск |  | 790,00 | - | - | - | 790,00 | - |
| 2.4 | Сети электроснабжения КЛ 6 кВ, КТПН 6/0,4 кВ к объекту «Межпоселенческий полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в пгт. Новоаганск» |  | 8 440,00 | 100,00 | - | - | 100,00 | 8 240,00 |
| 2.5 | Двухцепная ЛЭП-6 кВ, БКТП 6/0,4 кВ, перевод нагрузок на ПС 110/35/6 кВ «Истоминская» в пгт. Новоаганск |  | 180,00 | 180,00 | - | - | - | - |
| 2.6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ объекта «Крытый хоккейный корт» по ул. 70 лет Октября, 29, пгт. Новоаганск Нижневартовского района |  | - 4 450,00 | - 5 720,00 | 1 270,00 | - | - | - |
| 2,7 | Сети электроснабжения 0.4 Кв многоквартирного жилого дома кадастровый номер участка 86:04:0000003:594 в пгт. Новоаганск |  | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - |
| Итого по программе мероприятий №2 |  | 16 760,00 | 160,00 | 4 890,00 | 2 580,00 | 890,00 | 8 240,00 |