****

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОАГАНСК

#### Нижневартовского района

#### Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

п.г.т.Новоаганск

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 429 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, с целью уточнения источников финансирования и программных мероприятий муниципальной программы на 2014 – 2020 год, с целью уточнения программных мероприятий муниципальной программы:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения Новоаганск от 20.12.2013 № 429 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы»:

1.1. Абзац 1 пункта 3 постановления изложить в новой редакции: «Определить общий объем финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы» в сумме **68 356** тыс.рублей в том числе:

2014 год - 14209,2 тыс. руб.

2015 год - 9163,1 тыс. руб.;

2016 год - 10620,4 тыс. руб.;

2017 год - 15157,7тыс. руб.;

2018 год - 6334,19 тыс. руб.;

2019 год - 6334,19тыс. руб.;

2020 год - 6537,22тыс. руб.

1.2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: «Начальнику отдела финансов администрации городского поселения Т.Т. Черных включить в перечень муниципальных программ (подпрограмм) поселения на 2014-2020 годы, подлежащих финансированию с предельным объемом ассигнований в бюджет поселения»:

2014 год - 14209,2 тыс. руб.

2015 год - 9163,1 тыс. руб.;

2016 год - 10620,4 тыс. руб.;

2017 год - 15157,7тыс. руб.;

2018 год - 6334,19 тыс. руб.;

2019 год - 6334,19тыс. руб.;

2020 год - 6537,22тыс. руб.

1.3. В раздел «Целевые показатели паспорта муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)»:

- абзац 3 изложить в новой редакции: «3.Увеличение количества детских игровых комплексов – 36 шт»;

1.4. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

«общий объем необходимого финансирования Программы составит **68 356** тыс.рублей в том числе:

2014 год - 14209,2 тыс. руб.

2015 год - 9163,1 тыс. руб.;

2016 год - 10620,4 тыс. руб.;

2017 год - 15157,7тыс. руб.;

2018 год - 6334,19 тыс. руб.;

2019 год - 6334,19тыс. руб.;

2020 год - 6537,22тыс. руб.

1.5. В раздел 3 «Обобщенная характеристика программных мероприятий» текстовой части Паспорта программы добавить мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды"

1.6. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложений 1, 2.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского поселения | Е.Г. Поль |

Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения Новоаганск

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Благоустройство территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателей**  **результатов** | **Базовый  показатель на начало  реализации программы** | **Значения  показателя  по годам** | | | | | | | **Целевое**  **значение  показателя**  **на момент  окончания действия  программы** |
| **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017**  **год** | **2018 год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | | | | 7 |
| Показатели непосредственных результатов | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство цветников, м2 в год | 70 | 195 | 195 | 100 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2 | Увеличение количества детских игровых и спортивных комплексов, ед. | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 3 | Увеличение количества уличных скамеек, урн и других МАФ | 82 | 28 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 4 | Устройство новых и содержание существующих металлических ограждений, мп | 340 | 50 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 5 | Протяженность уличного освещения, находящегося на обслуживании, км | 30,5 | 30,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 6 | Увеличение площади пешеходных дорожек, м2 | 30039 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30189 |
| 7 | Увеличение количества обустроенных автобусных остановок, ед. | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | Уменьшение жилищного фонда в многоквартирных домах, непригодного для проживания, м2 | 28654,4 | 2277,5 | 1359,5 | 2853,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22163,6 |
| 9 | Количество отреставрированных и благоустроенных памятников и мемориалов, ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий-1 ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Оснащение площадок для сбора ТКО контейнерами для сбора пластиковых отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показатели конечных результатов | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми площадками, %; | 83 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2 | Увеличение доли пешеходных дорожек, обустроенных скамейками, урнами и другими МАФ % | 66 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 3 | Сохранение объёма территорий, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -места захоронения, га | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| -зоны отдыха и памятники, га | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| -территории, подлежащие дезинсекции, га | 11,0 | 20,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| -площадь ухоженных газонов, га | 6,5 | 6,5 | 10,28 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 4 | Уменьшение доли жилищного фонда в многоквартирных домах, непригодного для проживания в общей площади жилищного фонда % | 18,04 | 16,5 | 15,4 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1 |
| 5 | Увеличение доли пешеходных дорожек с твердым покрытием % | 91 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,4 |
| 6 | Увеличение доли обустроенных автобусных остановок % | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Сохранение в надлежащем состоянии памятников и мемориалов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Сохранение мест проведения праздничных мероприятий, соответствующих культурному уровню- 3 ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения Новоаганск

от ­­­­ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Перечень программных мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории городского поселения Новоаганск на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия /объекта)** | | **Ответственный исполнитель/со-исполнитель** | **Источник финансирования** | **Номер показателя из таблицы «Целевых показателей муниципальной программы»** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)** | | | | | | | | | |
| **всего** | **в том числе:** | | | | | | | | |
| **2014** | | **2015** | **2016** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** |
| **год** | | **год** | **год** | **год** | | **год** | **год** | **год** |
| **Цель " Комплексное развитие и благоустройство муниципального образования городское поселение Новоаганск"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение экологической безопасности, улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Создание условий для улучшения внешнего облика городского поселения Новоаганск** | | **Служба ЖКХ и транспорта** | **всего** | непосредственный 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 конечный 1, 2,3,4,5,6,7,8 | **19672,59** | **5791,99** | | **3161,47** | **1271,09** | **6875,47** | | **924,19** | **824,19** | **824,19** |
| **бюджет поселений** | 19672,59 | 5791,99 | | 3161,47 | 1271,09 | 6875,47 | | 924,19 | 824,19 | 824,19 |
| 1.1.1 | Содержание зон отдыха и памятников (приобретение снегоуборочной машины, ГСМ, лопаты) | | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 2639,86 | 567,05 | | 569,91 | 500,8 | 402,1 | | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.2 | Покос газонов (приобретение мотокосы, ГСМ, расходных материалов) | | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 754,76 | 250 | | 230 | 180 | 52,19 | | 14,19 | 14,19 | 14,19 |
| 1.1.3 | Организация и содержание мест захоронения | | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 3959,45 | 548 | | 569,65 | 500,29 | 601,51 | | 580 | 580 | 580 |
| 1.1.4 | Дезинсекция открытых территорий | | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 449 | 99 | | 80 | 90 | 90 | | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.5 | Разработка технической документации и снос ветхих строений | | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 7239,52 | 4327,94 | | 1711,91 | 0 | 1099,67 | | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Установка контейнеров для сбора пластиковых отходов | | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 30 | 0 | | 0 | 0 | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 4600 | 0 | | 0 | 0 | 4600 | | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 2. Формирование комфортной городской среды.** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **2.1** | | **Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха в городском поселении Новоаганск** | **Служба ЖКХ и транспорта** | **всего** | непосредственный 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 конечный 1, 2,3,4,5,6,7,8 | **48683,35** | | **8417,16** | **6001,59** | **9349,34** | **8532,23** | **5410** | | **5510** | **5713,03** |
| **бюджет поселений** | 43233,35 | | 8417,16 | 6001,59 | 6449,34 | 6032,23 | 5410 | | 5510 | 5413,03 |
| **окруж бюджет** | 4022,5 | |  |  | 1900 | 1822,5 |  | |  | 300 |
| бюджет Нижнева-ртовского района | 1000 | |  |  | 1000 | 0 |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 427,5 | |  |  |  | 427,5 |  | |  |  |
| 2.1.1. | | Организация и содержание цветников | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 1278,11 | | 262,11 | 290 | 136 | 340 | 50 | | 150 | 50 |
| 2.1.2. | | Проведение конкурса «Лучший двор многоквартирного дома, частного домовладения» | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 65 | | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.3. | | Приобретение, содержание и ремонт металлических ограждений | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 245,48 | | 145,8 | 0 | 99,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.4. | | Содержание и ремонт детских игровых комплексов и спортивных площадок | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 4027,98 | | 529,92 | 550,44 | 637,45 | 510,17 | 600 | | 600 | 600 |
| 2.1.5. | | Приобретение МАФ (детских игровых комплексов, урн, скамеек и др.) | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 362,22 | | 340 | 0 | 19,19 | 0 | 0 | | 0 | 3,03 |
| окружной бюджет | 1900 | |  |  | 1900 |  |  | |  | 300 |
| бюджет Нижнева-ртовского | 1000 | |  |  | 1000 |  |  | |  |  |
| 2.1.6. | | Устройство снежных фигур, приобретение, установка новогодней елки, иллюминации, украшений, монтаж и демонтаж | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 2101,79 | | 1548,2 | 383,7 | 84,89 | 85 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.7. | | Содержание уличного освещения и техническое обслуживание | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 31357,7 | | 4624,82 | 4497,8 | 4081,48 | 4653,56 | 4500 | | 4500 | 4500 |
| 2.1.8. | | Устройство пешеходных дорожек | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 798,31 | | 798,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.9 | | Обустройство автобусных остановок и прилегающих территорий | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 187,84 | | 148 | 0 | 39,84 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.10 | | Приобретение хоз.инветаря, лакокрасочных материалов и др. | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 91,81 | | 0 | 0 | 68,31 | 23,50 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.11 | | Устройство стационарного ограждения сцены | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 50 | | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.12 | | Реставрация, благоустройство памятников и мемориалов к празднованию 70- летия Победы | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 209,65 | | 0 | 209,65 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.13 | | Реставрация стелы «Парус» к 50-летию гп.Новоаганск | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 148,5 | | 0 | 0 | 148,5 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.14 | | Изготовление и установка «Доски почета» к к 50-летию гп.Новоаганск | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 216,1 | | 0 | 0 | 216,1 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.15 | | Отлов безнадзорных животных | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 300 | | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | | 60 | 60 |
| 2.1.16 | | Благоустройство дома музея Ю.К. Вэллы с.Варьеган | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 912,9 | | 0 | 0 | 912,9 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.17 | | Замена мраморной плиты памятника Защитникам Отечества в с Варьёган | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 30 | | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | | 0 | 0 |
| 2.1.18 | | Благоустройство дворовых территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды" | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения | Х | 600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | | 200 | 200 |
| 2.2 | | **Создание условий для комплексного, системного повышения качества благоустройства на территории городского поселения Новоаганск** | Служба ЖКХ и транспорта | всего | Х | **2 500** | | **0** | **0** | **0** | **2 500** | **0** | | **0** | **0** |
| бюджет поселения (софинансирование) | 250 | |  |  |  | 250 |  | |  |  |
| окружной бюджет | 1 822,5 | |  |  |  | 1 822,5 |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 427,5 | |  |  |  | 427,5 |  | |  |  |
| бюджет Нижнева-ртовского | 0 | |  |  |  | 0 |  | |  |  |
| 2.2.1. | | Поставка и монтаж спортивной площадки с уличными тренажерами в пгт. Новоаганск, ул. Транспортная, д. 18 (благоустройство общественной территории) | Служба ЖКХ и транспорта | бюджет поселения (софинансирование) | Х | 250 | |  |  |  | 250 |  | |  |  |
| окружной бюджет | 1 822,5 | |  |  |  | 1 822,5 |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 427,5 | |  |  |  | 427,5 |  | |  |  |
| бюджет Нижнева-ртовского | 0 | |  |  |  | 0 |  | |  |  |
|  | | **Итого по Программе** | Служба ЖКХ и транспорта | **всего** | Х | **68356** | | **14209,2** | **9163,1** | **10620,4** | **15157,7** | **6334,19** | | **6334,19** | **6537,22** |
| **бюджет поселений** | **62906** | | **14209,2** | **9163,1** | **7720,4** | **12907,7** | **6334,19** | | **6334,19** | **6237,22** |
| **окруж бюджет** | **4022,5** | | **0** | **0** | **1900** | **1 822,5** | **0** | | **0** | **300** |
| **бюджет Нижнева-ртовского района** | **1000** | | **0** | **0** | **1000** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **федеральный бюджет** | **427,5** | | **0** | **0** | **0** | **427,5** | **0** | | **0** | **0** |